Møtereferat
Dato: 28. mars 2025
Tid: 10:00 – 11:00
Sted: Møterom Alfa, IT-Consult AS
Tilstede:
- Maria Hansen (Daglig leder)
- Erik Johansen (IT-konsulent)
- Sara Lindberg (Systemutvikler)
- Lars Pettersen (Driftstekniker)
- Camilla Nilsen (Prosjektleder)
### 1. Innkalling og godkjenning av forrige møtereferat
- Møtet ble innkalt via e-post den 25. mars 2025 av Maria Hansen. Ingen innvendinger mot innkallingen.
- Forrige møtereferat fra 14. mars 2025 ble gjennomgått og godkjent uten innsigelser.

### 2. Statusoppdatering fra teamet
- Maria Hansen: Kort oppsummering av forrige møte. Minner om viktigheten av å loggføre arbeidsoppgaver.
- Erik Johansen: Har fullført implementering av ny brannmur. Oppdaget noen mindre konfigurasjonsutfordringer, men disse er løst.
- Sara Lindberg: Backend for kundeportal er 80 % ferdig. Trenger mer tid på API-integrasjon.
- Lars Pettersen: Problemer med en av serverne grunnet diskfeil. Ny SSD er bestilt og installasjon planlegges til fredag.
- Camilla Nilsen: Pågående prosjekt med ny kunde går etter planen. Første milepæl er nådd, og kunden er fornøyd.
### 3. Sikkerhetsoppdateringer
- IT-sikkerhet skal være et fast punkt på agendaen.
- Erik har gjennomført en risikovurdering og foreslår to-faktorautentisering (2FA) på alle interne systemer.
- Lars tester en ny løsning for automatisk sikkerhetsoppdatering av servere.
### 4. Eventuelle saker
- Sara Lindberg: Ønsker avklaring rundt kodegjennomgangsprosessene. Foreslår ukentlige interne revisjoner.
- Camilla Nilsen: Spør om muligheten for et kompetansehevingskurs i cloud-løsninger. Maria undersøker budsjettmuligheter.
- Lars Pettersen: Informerer om at IT-lageret begynner å bli fullt og foreslår en gjennomgang av utstyr for mulig utrangering.
### 5. Planlegging av neste møte
- Neste møte avholdes 11. april 2025 kl. 10:00 i Møterom Alfa.
- Camilla sender ut innkalling senest én uke i forveien.
Møtet ble avsluttet kl. 11:00.
Referent: Maria Hansen